Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Caros professores: Vocês poderiam me ajudar a definir o Esforço e o Risco?

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Consulta de boletim | C | M | A | 1 |
| 2 | Gestão das Atividades Contínuas | C | A | A | 1 |
| 3 | Aplicação de testes online | C | M | M | 1 |
| 4 | Feedback de professores das ACs | C | M | M | 1 |
| 5 | Disponibilização de materiais instrucionais | C | B | B | 1 |
| 8 | Disponibilização de trabalhos | C | B | M | 1 |
| 9 | Disponibilização de exercícios | C | B | M | 1 |
| 10 | Recepção controlada de trabalhos | C | M | A | 1 |
| 11 | Recepção controlada de exercícios | C | M | A | 1 |
| 12 | Gravação de aulas | C | A | A | 1 |
| 13 | Disponibilização das aulas gravadas | C | A | A | 1 |
| 15 | Matrícula online | C | A | A | 1 |
| 16 | Confirmação de matrícula | C | M | A | 1 |
| 18 | Sistema WEB | C | A | M | 1 |
| 20 | Controle de acesso | C | M | A | 1 |
| 24 | Aviso de novas atividades por e-mail | C | M | M | 1 |
| 28 | Identificação visual de alunos (fotos) | C | B | M | 1 |
| 31 | Avaliação participativa | C | M | A | 1 |
| 36 | Fechamento de entregas vencido o prazo | C | M | M | 1 |
| 38 | Resumo das Entregas Pendentes (aluno) | C | M | M | 1 |
| 44 | Avisos via e-mail | C | B | B | 1 |
| 46 | Gestão de Perfis de Usuário | C | M | A | 1 |
| 47 | Cancelamento de Matrícula | I | A | A | 1 |
| 30 | Avaliações em grupos | I | A | A | 1 |
| 34 | Avisos do professor na área do aluno | I | B | B | 1 |
| 35 | Mensagens do aluno na área do professor | I | B | B | 1 |
| 37 | Resumo das Entregas Recebidas (professor) | I | B | B | 1 |
| 29 | Gestão de grupos de alunos | I |  |  | 2 |
| 32 | Controle de entregas de artefatos por projeto | I |  |  | 2 |
| 17 | Aplicação de testes rápidos via mobile | U |  |  | 3 |
| 33 | Alteração de entregas se dentro do prazo | U |  |  | 3 |
| 21 | Gestão de disciplinas | I |  |  | 2 |
| 22 | Gestão de planos de ensino | I |  |  | 2 |
| 23 | Gestão de alunos | I |  |  | 2 |
| 40 | Backup de uma disciplina | I |  |  | 2 |
| 41 | Restore de uma disciplina | I |  |  | 2 |
| 42 | Envio de uma disciplina para outro professor | U |  |  | 2 |
| 6 | Disponibilização de ementas | U |  |  | 3 |
| 7 | Disponibilização de planos de ensino | U |  |  | 3 |
| 14 | Disponibilização de mensagens públicas | U |  |  | 3 |
| 19 | Acesso mobile à área do aluno | U |  |  | 3 |
| 25 | Chat com o professor | U |  |  | 3 |
| 26 | Fórum de discussões | U |  |  | 3 |
| 27 | Grupos de whatsapp por disciplinas | U |  |  | 3 |
| 39 | Nova instância de disciplina a partir de uma existente | U |  |  | 3 |
| 43 | Avisos via WhatsApp | U |  |  | 3 |
| 45 | Acesso Mobile à Área do Professor | U |  |  | 3 |
| 46 | Gestão de Perfis de Usuário | U |  |  | 3 |
| 47 | Cancelamento de Matrícula | U |  |  | 3 |

Sugestão para esse Semestre (4 semanas) - Baseline 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 3 | Aplicação de testes online | C | A | A | 1 |
| 15 | Matrícula online | C | A | A | 1 |
| 16 | Confirmação de matrícula | C | M | A | 1 |
| 18 | Sistema WEB | C | A | M | 1 |
| 20 | Controle de acesso | C | M | B | 1 |
| 24 | Aviso de novas atividades por e-mail | C | M | M | 1 |
| 28 | Identificação visual de alunos (fotos) | C | B | M | 1 |
| 36 | Fechamento de entregas vencido o prazo | C | M | M | 1 |
| 37 | Resumo das Entregas Recebidas (professor) | I | B | B | 1 |
| 38 | Resumo das Entregas Pendentes (aluno) | C | M | M | 1 |
| 44 | Avisos via e-mail | C | B | B | 1 |
| 46 | Gestão de Perfis de Usuário | C | M | B | 1 |
| 47 | Cancelamento de Matrícula | I | A | A | 1 |
| 34 | Avisos do professor na área do aluno | I | B | B | 1 |
| 35 | Mensagens do aluno na área do professor | I | B | B | 1 |
| 21 | Gestão de disciplinas | I | M | M | 1 |
| 8 | Disponibilização de trabalhos | C | B | M | 1 |
| 9 | Disponibilização de exercícios | C | B | M | 1 |
| 10 | Recepção controlada de trabalhos | C | M | A | 1 |
| 11 | Recepção controlada de exercícios | C | M | A | 1 |